# [ Diagrama de Rede ]

Sequencia as atividades e revela o caminho crítico

[ COMPLEMENTAR ]   Modelo 18 · Planejamento · PMBOK: 6.3 Sequenciar as Atividades · CPM (6.5)

Depois das estimativas. Liste as atividades de modo que as predecessoras venham antes; o caminho crítico é a sequência com folga zero. Manual de preenchimento: manual 18_diagrama_de_rede.pdf

# 🪪 Identificação

| Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Clique aqui para digitar. |
| Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto | Clique aqui para digitar. |
| Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | Clique aqui para digitar. |
| Data DD/MM/AAAA | Clique aqui para digitar. |

| Cadeia do projeto |  |
| --- | --- |
| Vem de | 13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 17 Estimativa das Atividades |
| Alimenta | 19 Cronograma do Projeto |

# 🕸️ Rede de atividades

Como se lê cada caixa (notação AON — atividade no nó):

| ES | Duração | EF |
| --- | --- | --- |
| Nome da atividade (código da EAP) |  |  |
| LS | Folga | LF |

- ES/EF: início e término mais cedo — passagem de ida, da esquerda para a direita.

- LS/LF: início e término mais tarde — passagem de volta, da direita para a esquerda.

- Folga = LS − ES. Folga zero = caminho crítico.

Desenhe as caixas e setas com as formas do Word, ou use a versão .xlsx, que calcula ES, EF, LS, LF e folga sozinha a partir da tabela abaixo.

## Cálculo das datas e folgas

Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

| # | Código | Atividade | Duração | Pred. 1 | Pred. 2 | Pred. 3 | ES | EF | LS | LF | Folga | Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EAP (ex.: 1.1) |  | dias ou semanas | código | código | código |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 3 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 4 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 5 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 6 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 7 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 9 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 10 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 11 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 12 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 13 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 14 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 15 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| 16 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |

# 🗂️ Histórico de versões

| Versão | Data | Autoria | O que mudou |
| --- | --- | --- | --- |