# [ Relatório de Valor Agregado ]

Escopo, prazo e custo medidos juntos — com projeção do custo final

[ COMPLEMENTAR ]   Modelo 32 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 7.4 Controlar os Custos (análise de valor agregado)

Por período ou marco, quando houver linha de base de custos no tempo. Sem dinheiro? Use horas como moeda. Manual de preenchimento: manual 32_relatorio_de_valor_agregado.pdf

# 🪪 Identificação

| Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Clique aqui para digitar. |
| Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto | Clique aqui para digitar. |
| Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | Clique aqui para digitar. |
| Data DD/MM/AAAA | Clique aqui para digitar. |

| Cadeia do projeto |  |
| --- | --- |
| Vem de | 19 Cronograma do Projeto · 22 Planilha de Custos do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto |
| Alimenta | Fim da cadeia — nenhum documento depois deste. |

# 🔤 Siglas

| Sigla | Nome | Fórmula | Como ler |
| --- | --- | --- | --- |
| ONT (BAC) | Orçamento no término | — | Custo total planejado do pacote |
| VP (PV) | Valor planejado | — | Quanto devia estar feito até a data |
| VA (EV) | Valor agregado | % concluído × ONT | Quanto do trabalho está feito, em valor |
| CR (AC) | Custo real | — | Quanto foi gasto |
| IDP (SPI) | Índice de desempenho de prazos | VA ÷ VP | < 1 = atrasado |
| IDC (CPI) | Índice de desempenho de custos | VA ÷ CR | < 1 = acima do custo |
| ENT (EAC) | Estimativa no término | ONT ÷ IDC | Custo final provável |

# 📏 Medição

| Data de corte DD/MM/AAAA | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| Unidade R$ ou horas | Clique aqui para digitar. |

% concluído de 0 a 100. VPR = variação de prazo; VC = variação de custo. Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

| Código da EAP | Pacote | ONT | % concluído | VP | CR | VA | VPR | VC | IDP | IDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 🔮 Projeção e análise

| ENT — estimativa no término ONT ÷ IDC | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| EPT — estimativa para terminar ENT − CR | Clique aqui para digitar. |
| VNT — variação no término ONT − ENT | Clique aqui para digitar. |
| Análise O que os números dizem e que ação corretiva propor | Clique aqui para digitar. |

# 🗂️ Histórico de versões

| Versão | Data | Autoria | O que mudou |
| --- | --- | --- | --- |