# [ Estimativa das Atividades ]

Quanto cada atividade deve durar — com a incerteza à vista

[ COMPLEMENTAR ]   Modelo 17 · Planejamento · PMBOK: 6.4 Estimar as Durações das Atividades

Quem vai executar estima; a gerência revisa. Use três cenários por atividade: otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P). Manual de preenchimento: manual 17_estimativa_das_atividades.pdf

# 🪪 Identificação

| Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Clique aqui para digitar. |
| Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto | Clique aqui para digitar. |
| Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | Clique aqui para digitar. |
| Data DD/MM/AAAA | Clique aqui para digitar. |

| Cadeia do projeto |  |
| --- | --- |
| Vem de | 13 Lista de Atividades · 16 Requisitos e Calendário de Recursos |
| Alimenta | 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto |

# 📐 Técnica: três pontos (PERT)

| Medida | Fórmula | O que significa |
| --- | --- | --- |
| Estimativa esperada (E) | (O + 4M + P) ÷ 6 | Média ponderada: o cenário mais provável pesa quatro vezes |
| Desvio-padrão (σ) | (P − O) ÷ 6 | Quanto a atividade é imprevisível |
| σ do projeto | √(σ₁² + σ₂² + …) | Some as variâncias, não os desvios |

# ⏱️ Estimativas

Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

| ID | Atividade | Unidade | O | M | P | E | σ | Base da estimativa | Premissas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | otimista | provável | pessimista |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |
| Total do projeto (E) e σ do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reserva recomendada Ex.: (E − M) + 2σ — explique a regra usada | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |

# 🗂️ Histórico de versões

| Versão | Data | Autoria | O que mudou |
| --- | --- | --- | --- |