# [ Registro de Riscos ]

Cada risco, sua prioridade e a resposta planejada

[ ESSENCIAL ]   Modelo 21 · Planejamento · PMBOK: 11.2 Identificar os Riscos (a 11.7)

Toda a equipe identifica; a gerência consolida; cada risco tem um responsável. Revise em toda reunião de status. Manual de preenchimento: manual 21_registro_de_riscos.pdf

# 🪪 Identificação

| Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) | Clique aqui para digitar. |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Clique aqui para digitar. |
| Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto | Clique aqui para digitar. |
| Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | Clique aqui para digitar. |
| Data DD/MM/AAAA | Clique aqui para digitar. |

| Cadeia do projeto |  |
| --- | --- |
| Vem de | 03 Project Model Canvas · 04 Termo de Abertura do Projeto · 05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto |
| Alimenta | 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 27 Registro de Questões · 28 Registro de Lições Aprendidas · 31 Relatório de Status do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto |

# 🎲 Escalas

| Nota | Probabilidade | Impacto no prazo | Impacto no custo ou escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muito baixa (até 10%) | Atraso de até 1 dia | Insignificante |
| 2 | Baixa (10–30%) | Até 1 semana | Pequeno, absorvível |
| 3 | Média (30–50%) | 1 a 2 semanas | Afeta uma entrega |
| 4 | Alta (50–70%) | Mais de 2 semanas | Afeta várias entregas |
| 5 | Muito alta (> 70%) | Compromete a data final | Compromete o objetivo |

| P 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| P 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| P 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| P 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I 1 | I 2 | I 3 | I 4 | I 5 |

- 15 a 25 · Alto: resposta imediata.

- 5 a 12 · Médio: plano de resposta e monitoramento.

- 1 a 4 · Baixo: aceitar e observar.

# ⚠️ Riscos

Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

| ID | Data | Categoria | Descrição | Tipo | P | I | P×I | Nível | Estratégia | Ações de resposta | Responsável | Gatilho | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI-01 |  |  | causa → evento → efeito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  |  |

# 🗂️ Histórico de versões

| Versão | Data | Autoria | O que mudou |
| --- | --- | --- | --- |