## Slide 1
[ Project Model Canvas ]
O projeto inteiro em uma página, construído em grupo
COMPLEMENTAR
Modelo 03 · Iniciação · PMBOK: fora do PMBOK — Finocchio (2013)
Monte em uma oficina com a equipe, depois do Business Case e antes do TAP. Use notas curtas; preencha na ordem numerada (por quê → o quê → quem → como → quando e quanto).
Manual de preenchimento: manual 03_project_model_canvas.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) |  | Nome do projeto | 
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto |  | Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | 
Data DD/MM/AAAA |  |  | 
Cadeia do projeto
Vem de
01 Canvas de Ideação · 02 Business Case
Alimenta
04 Termo de Abertura do Projeto · 05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 21 Registro de Riscos
[ Slide 1 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Como usar: Monte em uma oficina com a equipe, depois do Business Case e antes do TAP. Use notas curtas; preencha na ordem numerada (por quê → o quê → quem → como → quando e quanto).
Manual de preenchimento: manual 03_project_model_canvas.pdf

## Slide 2
🧩 Canvas do projeto
Por quê?
O quê?
Quem?
Como?
Quando e quanto?
1. Justificativas
Problema atual (passado)
2. Objetivo SMART
Específico, mensurável, atingível, relevante, com prazo
3. Benefícios
O que melhora depois (futuro)
4. Produto
O que será entregue
5. Requisitos
O que o produto precisa ter
6. Stakeholders externos e fatores externos
Quem ou o que afeta de fora
7. Equipe
Quem faz
8. Premissas
O que se supõe verdadeiro
9. Grupos de entregas
Substantivos, não verbos
10. Restrições
Limites de prazo, custo, regra
11. Riscos
Eventos incertos
12. Linha do tempo
Marcos principais
13. Custos
Ordem de grandeza
Clique no bloco, abaixo da dica, e digite. Para notas soltas, duplique o post-it (Ctrl+D) e arraste para o bloco.
Nota
[ Slide 2 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Clique no bloco, abaixo da dica, e digite. Para notas soltas, duplique o post-it (Ctrl+D) e arraste para o bloco.

## Slide 3
🧩 Canvas do projeto (cont.)
☐
O objetivo tem número e prazo.
☐
Os grupos de entregas são substantivos.
☐
Cada risco tem relação com uma premissa, restrição ou entrega.
☐
O canvas será transformado em TAP.
[ Slide 3 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Checklist: troque ☐ por ☒ nos itens que já valem.

## Slide 4
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria | O que mudou
[ Slide 4 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code