## Slide 1
[ Diagrama de Rede ]
Sequencia as atividades e revela o caminho crítico
COMPLEMENTAR
Modelo 18 · Planejamento · PMBOK: 6.3 Sequenciar as Atividades · CPM (6.5)
Depois das estimativas. Liste as atividades de modo que as predecessoras venham antes; o caminho crítico é a sequência com folga zero.
Manual de preenchimento: manual 18_diagrama_de_rede.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) |  | Nome do projeto | 
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto |  | Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | 
Data DD/MM/AAAA |  |  | 
Cadeia do projeto
Vem de
13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 17 Estimativa das Atividades
Alimenta
19 Cronograma do Projeto
[ Slide 1 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Como usar: Depois das estimativas. Liste as atividades de modo que as predecessoras venham antes; o caminho crítico é a sequência com folga zero.
Manual de preenchimento: manual 18_diagrama_de_rede.pdf

## Slide 2
🕸️ Rede de atividades
ES
Duração
EF
Nome da atividade (código da EAP)
LS
Folga
LF
ES/EF: início e término mais cedo (passagem de ida).
LS/LF: início e término mais tarde (passagem de volta).
Folga = LS − ES. Folga zero = caminho crítico.
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
ES · Dur. · EF
LS · Folga · LF
Esqueleto de exemplo: apague as setas que não existem no seu projeto e contorne o caminho crítico em amarelo. As setas estão presas às caixas.
[ Slide 2 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Esqueleto de exemplo: apague as setas que não existem no seu projeto e contorne o caminho crítico em amarelo. As setas estão presas às caixas.
A versão .xlsx calcula ES, EF, LS, LF e a folga sozinha.

## Slide 3
🕸️ Cálculo das datas e folgas
Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).
# | Código | Atividade | Duração | Pred. 1 | Pred. 2 | Pred. 3 | ES | EF | LS | LF | Folga | Crítica?
 | EAP (ex.: 1.1) |  | dias ou semanas | código | código | código |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
2 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
3 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
4 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
5 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
6 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
7 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
8 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
9 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
10 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
11 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
12 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
13 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
14 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
15 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
16 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ
[ Slide 3 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

## Slide 4
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria | O que mudou
[ Slide 4 de 4 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code