## Slide 1
[ Registro de Riscos ]
Cada risco, sua prioridade e a resposta planejada
ESSENCIAL
Modelo 21 · Planejamento · PMBOK: 11.2 Identificar os Riscos (a 11.7)
Toda a equipe identifica; a gerência consolida; cada risco tem um responsável. Revise em toda reunião de status.
Manual de preenchimento: manual 21_registro_de_riscos.pdf
🪪 Identificação
Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01) |  | Nome do projeto | 
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto |  | Versão do documento Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada) | 
Data DD/MM/AAAA |  |  | 
Cadeia do projeto
Vem de
03 Project Model Canvas · 04 Termo de Abertura do Projeto · 05 Registro de Premissas e Restrições · 06 Registro das Partes Interessadas · 10 Declaração do Escopo · 11 Estrutura Analítica do Projeto · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto
Alimenta
22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 27 Registro de Questões · 28 Registro de Lições Aprendidas · 31 Relatório de Status do Projeto · 34 Termo de Encerramento do Projeto
[ Slide 1 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Como usar: Toda a equipe identifica; a gerência consolida; cada risco tem um responsável. Revise em toda reunião de status.
Manual de preenchimento: manual 21_registro_de_riscos.pdf

## Slide 2
🎲 Escalas
Nota | Probabilidade | Impacto no prazo | Impacto no custo ou escopo
1 | Muito baixa (até 10%) | Atraso de até 1 dia | Insignificante
2 | Baixa (10–30%) | Até 1 semana | Pequeno, absorvível
3 | Média (30–50%) | 1 a 2 semanas | Afeta uma entrega
4 | Alta (50–70%) | Mais de 2 semanas | Afeta várias entregas
5 | Muito alta (> 70%) | Compromete a data final | Compromete o objetivo
[ Slide 2 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

## Slide 3
🎲 Escalas (cont.)
1
2
3
4
5
1
2
4
6
8
10
2
3
6
9
12
15
3
4
8
12
16
20
4
5
10
15
20
25
5
1
2
3
4
5
Probabilidade
Impacto
15 a 25 · Alto: resposta imediata.
5 a 12 · Médio: plano de resposta e monitoramento.
1 a 4 · Baixo: aceitar e observar.
Para posicionar os riscos, duplique a etiqueta (Ctrl+D), escreva o ID (RI-01…) e arraste para a célula de P × I.
RI-01
[ Slide 3 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code
Notes: Para posicionar os riscos, duplique a etiqueta (Ctrl+D), escreva o ID (RI-01…) e arraste para a célula de P × I.

## Slide 4
⚠️ Riscos
Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).
ID | Data | Categoria | Descrição | Tipo | P | I | P×I | Nível | Estratégia | Ações de resposta | Responsável | Gatilho | Status
RI-01 |  |  | causa → evento → efeito |  | 1 a 5 | 1 a 5 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
[ Slide 4 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

## Slide 5
⚠️ Riscos (cont.)
ID | Data | Categoria | Descrição | Tipo | P | I | P×I | Nível | Estratégia | Ações de resposta | Responsável | Gatilho | Status
RI-01 |  |  | causa → evento → efeito |  | 1 a 5 | 1 a 5 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ƒ | ƒ |  |  |  |  | 
[ Slide 5 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

## Slide 6
🗂️ Histórico de versões
Versão | Data | Autoria | O que mudou
[ Slide 6 de 6 ]
Seguindo o Guia PMBOK® (PMI) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code